РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2016г. № 47

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Новоудинском муниципальном образовании» на период 2014-2020 годы

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными и ликвидации жилых домов, признанных непригодными для проживания, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 23.10.2015 № 530-пп), руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст.6 Устава Новоудинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Новоудинском муниципальном образовании» на период 2014-2020 годы (читать в новой редакции).
2. Данное постановление опубликовать в информационном источнике «Новоудинские вести» и разместить на официальном сайте администрации   
   «Усть-Удинский район»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоудинского

муниципального образования Г.А. Бакляк

Муниципальная программа

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда в Новоудинском муниципальном образовании»

на 2014-2020 годы

с. Новая Уда

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НОВОУДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Новоудинском муниципальном образовании» на 2014-2020 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Новоудинского муниципального образования (далее – Администрация) |
| Разработчик Программы | Администрация Новоудинского муниципального образования (далее – Администрация) |
| Цель Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года |
| Задачи Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Целевые показатели Программы | 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения в ходе реализации Программы.  2. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении.  3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 214 766,840 тыс.руб., из них :  предполагаемые средства областного бюджета -  204 372,6 тыс.руб., в том числе по годам :  2014 год - 2 112,00 тыс.руб.  2015 год - 6 161,70 тыс.руб.  2016 год - 5 318,20 тыс.руб.  2017 год - 0,00 тыс.руб.  2018 год - 63 593,50 тыс.руб.  2019 год - 63 593,60 тыс.руб.  2020 год - 63 593,60 тыс.руб.  предполагаемые средства местного бюджета - 10 394,240 тыс.руб., в том числе по годам :  2014 год - 111,31 тыс.руб.  2015 год - 190,62 тыс.руб.  2016 год - 53,80 тыс.руб.  2017 год - 0,00 тыс.руб.  2018 год - 3 346,17 тыс.руб.  2019 год - 3 346,17 тыс.руб.  2020 год - 3 346,17 тыс.руб.  Финансирование Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета и местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении, - 100% (219).  2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения, 10 038 кв.м.  3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда 10 038 кв.м. ( |

По данным формы № 1 - жилфонд Новоудинского муниципального образования на 01.01.2012 года сосредоточено 28 200 кв. метров жилищного фонда, из которого аварийным является – 3 282 кв. м. и ветхим – 6 756 кв.м.

В результате обследования жилищного фонда, проведенного муниципальным образованием, были сформированы реестры ветхого и аварийного жилищного фонда.

Из-за большого объема непригодного для постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей местного бюджета и несовершенства муниципальное образование самостоятельно не может в полном объеме осуществить строительство жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, поэтому необходимы финансовые средства областного бюджета.

Согласно посланию Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному собранию Российской Федерации на 2013год в 2013-2014 годах требуется значительно продвинуться в решении проблемы расселения аварийного жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые признаны на 1января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ) в установленные сроки необходимо разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидации аварийного жилищного фонда.

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – Подпрограмма).

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Целью Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

В процессе достижения поставленной цели в 2014 - 2017 годах должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области в соответствии со [статьей 32](http://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/32) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Задачей Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

1. В процессе достижения поставленной цели в 2014-2017 годах должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства, реконструкции жилых помещений и (или) приобретению жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобретения новых, не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществлявших строительство этих жилых помещений (далее - строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений), для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новоудинского муниципального образования в соответствии с приложением 1 к Программе.
2. Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Программой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1) доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении, - 100% (219 семей);

2) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения, - 10 038 кв.м;

3) площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 10 038 кв.м.

1. Срок реализации Программы: с 2014 по 2020 год.

Программа реализуется в один этап.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Всего |
| 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения в ходе реализации Программы (**кв.м**) | 110 | 0 | 240 | 158 | 3176 | 3 176 | 3178 | 10 038 |
| 2. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении (**%**) | ~~1~~ | ~~0~~ | 4 | 2 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 100 |
| 3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (**кв.м**) | 110 | 0 | 240 | 158 | 3176 | 3 176 | 3178 | 10 038 |

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Основное мероприятие Программы осуществляется путем реализации мероприятия по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений.

Механизм реализации Программы включает в себя следующие мероприятия:

1. Заключение между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) и Новоудинским муниципальным образованием - участниками Программы соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации Программы, предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новоудинского муниципального образования (далее - субсидии).

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, а также координации и контроля за исполнением мероприятий реализации Программы Министерство ежегодно заключает соглашения с муниципальным образованием о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новоудинского муниципального образования (далее - Соглашение).

Субсидии предоставляются на основании Соглашения.

1. Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новоудинского муниципального образования.

Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение у застройщиков жилых помещений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Цена муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений формируется Новоудинским муниципальным образованием в соответствии с законодательством. При этом максимальная стоимость одного квадратного метра строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений не должна превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области на год, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы (далее - норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения).

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, по цене, превышающей норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене меньшей, чем норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, средства областного бюджета и средства местных бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с законодательством нормы общей площади жилого помещения:

33 кв. м. - на одиноко проживающего гражданина;

21 кв. м.- на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

18 кв. м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

При реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем строительства или реконструкции жилых помещений Новоудинского муниципального образования имеет право расходовать средства на выполнение мероприятий, предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета Новоудинского муниципального образования.

Строительный контроль осуществляется Новоудинским муниципальным образованием в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета Новоудинского муниципального образования.

Приобретение жилых помещений на условиях долевого участия в строительстве осуществляется Новоудинским муниципальным образованием в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия Программы подлежат реализации не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии. Мероприятия Программы, на реализацию которых выделены средства в 2016, 2017 годах, должны быть реализованы не позднее 1 сентября 2017 года.

1. Переселение граждан и снос непригодного для проживания жилищного фонда.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Порядок, очередность и объемы финансирования сноса расселенных непригодных для проживания жилых домов определяются администрацией Новоудинского муниципального образования.

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется Новоудинским муниципальным образованием за счет средств местного бюджета, за исключением средств, предусмотренных Подпрограммой на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда.

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=FE2FE098531C480642BEC952C381A16F81D4E123F178B7963AFB1B4FC5kCAEC) Российской Федерации.

4. В случае предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда:

1) заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда (далее - соглашение с собственником жилого помещения).

Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе [статьей 32](consultantplus://offline/ref=FE2FE098531C480642BEC952C381A16F81D4E123F178B7963AFB1B4FC5CE7C24E48DD9BD928C22B4kDACC) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда предоставляется в размере, не превышающем стоимость расселения изымаемого жилого помещения (далее - стоимость расселения), рассчитанном исходя из общей площади изымаемого такого жилого помещения и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, и производится пропорционально за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда превышает стоимость расселения, то финансирование такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов, не предусмотренных на долевое софинансирование муниципальной программы.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Программы регулируются статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений в рамках реализации Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений в рамках реализации Программы рассчитан исходя из сведений об аварийном жилищном фонде Новоудинского муниципального образования, представленных в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ», и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения.

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 137-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы» (далее – Положение).

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области (далее - муниципальная программа);

2) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, и включенного в [Перечень](consultantplus://offline/ref=5C6CB48238F36F370A77617286CCB1CDFF448C219338AB9031EF4D40BF3824C20A5E531B6448EDBEFC84BF50t5O4E) аварийных многоквартирных домов, являющийся приложением 3 к Подпрограмме.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области критерию отбора, осуществляется Министерством самостоятельно, так как исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство.

Условием предоставления и расходования субсидий является наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в размерах устанавливаемых для муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с пунктами статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в установленный срок представляют в Министерство:

1) копию муниципальной программы;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области;

3) пояснительную записку с указанием площади аварийного жилищного фонда, планируемого к расселению в текущем году, исходя из возможностей муниципального образования Иркутской области, а также способа реализации соответствующих мероприятий (строительство, приобретение, реконструкция жилых помещений, предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области).

Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в Положении (далее - документы), принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области критериям отбора и условию, установленным Положением.

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с [методикой](#Par158) распределения субсидий согласно приложению 1 к Положению.

[Распределение](#Par227) субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливается приложением 2 к Положению.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной правовым актом Министерства (далее - соглашение).

В случае строительства и (или) реконструкции жилых помещений для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области представляет в Министерство следующие документы:

1) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной);

2) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка заключения является обязательной).

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области представляет в Министерство отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей компетенции осуществляют Администрация, Министерство и иные уполномоченные органы.

Глава Новоудинского

муниципального образования Г.А. Бакляк

**Реестр**

аварийных жилых домов Новоудинского муниципального образования, признанных таковыми до 1 января 2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Адрес дома | Год  ввода | Процент  износа  % | Общая  площадь  (кв.м) | Кол-во  семей/  человек | Номер, дата акта и заключения  о признании  жилого дома аварийным | Вид  собствен- ности | Год  расселения |
| 1 | с Новая Уда, ул Мира,60 | 1974 | 74 | 84 | 2/8 | № 6  от 12.04.2011 | муници-пальная | 2015 |
| 2 | с Новая Уда, ул Советская,1 | 1960 | 80 | 48 | 2/8 | № 4  от 29.03.2011 | муници-пальная | 2016 |
| 3 | с Новая Уда, ул Мира,62 | 1974 | 74 | 48 | 2/3 | № 6  от 12.04.2011 | муници-пальная | 2016 |
| 4 | д Усть-Малой, ул Лесная,2 | 1970 | 80 | 72 | 2/3 | № 7  от 13.04.2011 | муници-пальная | 2016 |
| 5 | д Усть-Малой, ул Лесная,1 | 1970 | 75 | 72 | 2/2 | № 7  от 13.04.2011 | муници-пальная | 2016 |
| 6 | д Усть-Малой, ул Лесная,9 | 1964 | 75 | 72 | 2/6 | . № 7  от 13.04.2011 | муници-пальная | 2017 |
| 7 | д Усть-Малой, ул Лесная,3 | 1970 | 80 | 86 | 2/8 | № 7  от 13.04.2011 | муници-пальная | 2017 |
|  | **Итого** |  |  | **482** | **14/38** |  |  |  |

Глава Новоудинского

муниципального образования Г.А. Бакляк