РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОУДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е

10.07.2013 г № 19 «А»

____________________

с Новая Уда

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

в Новоудинском МО на период до 2019 г»»

В целях исполнения областной целевой программы « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003 № 31/7-ЗК, руководствуясь ст.32 Устава Новоудинского муниципального образования, постановляю:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу « Переселении е граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Новоудинском МО на период 2014-2019 годы»

- Опубликовать данное решение в информационном источнике «Новоудинские вести».

- Контроль за исполнением программы « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Новоудинском МО на период 2014-2019 г» возлагаю на себя.

Глава сельского поселения:                                       Бакляк ГА

Утверждена

постановлением

администрации  Новоудинского

муниципального  образования

от 10.июля 2013г №19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН  ИЗ  ВЕТХОГО  И  АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  В  НОВОУДИНСКОМ  МО

НА  ПЕРИОД   ДО  2019  ГОДА»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Новоудинском МО на период до 2019 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Конституция Российской Федерации ; Кодексы Российской Федерации : Земельный, Градостроительный, Бюджетный, Жилищный. Федеральные законы Российской Федерации : 1) от 18.12.2006 № 232 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ; 4. Постановления Правительства Российской Федерации : 1) от 17.09.2001 №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы», подпрограмма Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда» ; 2) от 04.09.2003 №552 «Об утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания» ; 3) Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003 № 31/7 – ЗС «Об областной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» |
| Заказчик программы | Администрация Новоудинского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новоудинского МО и отдел строительства, архитектуры и жилищной политики администрации районного муниципального образования «Усть- Удинский район» |
| Основные разработчики программы | Администрация Новоудинского МО и отдел строительства, архитектуры и жилищной политики администрации районного муниципального образования «Усть-Удинский район» |
| Основная цель программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не пригодными для постоянного проживания и ликвидация до 2019 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Новоудинского МО. |
| Задачи программы | 1.Подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 2. Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого, аварийного и подлежащего сносу в связи с физическим износом. 3. Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории (земельных участков) , на которых расположен аварийный жилищный фонд. 4. Обеспечение темпов роста жилищного строительства. 5. Формирование концепции застройки районов сосредоточения ветхого и аварийного жилищного фонда. 6. Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем. 7. Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство. 8. Получение финансовой поддержки реализации программы путем привлечения ресурсов федерального бюджета и бюджета Иркутской области. 9. Консолидация бюджетных внебюджетных источников финансирования. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2019 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 289600,00 тыс..руб., в том числе по годам : |
|  | Год | Общий объем финанси – рования Программы по годам, тыс.руб. | в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет поселения | Привле – ченные средства |
|  | 2014 | 22400,00 | 20832,00 | 1568,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 35200,00 | 32736,00 | 2464,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 46400,00 | 43152,00 | 3248,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 49600,00 | 46128,00 | 3472,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 65600,00 | 61008,00 | 4592,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 70400,00 | 65472,00 | 4928,00 | 0,00 |
| Методы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий, представленных в приложении 1 к настоящей Программе |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снос до 2019 года включительно аварийного жилищного фонда на территории Новоудинского МО, признанного таковым в установленном порядке по состоянию на 31.12.2012 г. |
| Контроль за исполнением Программы | Мероприятия Программы реализуются на основании принятых муниципальных правовых актов администрации Новоудинского МО. Ответственный исполнитель Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы ; - исполнители Программы ежеквартально представляют ответственному исполнителю отчеты о финансировании и ходе реализации Программы. |

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ

Основная  задача  муниципальной  программы  «Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в  Новоудинском  МО»  -  выполнение  обязательств  государства  по  реализации  права  на  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  ветхом  и  аварийном  жилье,  не  отвечающем  установленным  санитарным  и  техническим  требованиям.

На  01.01.2012 года  по  данным  статистического  управления  (форма  № 1  жил.фонд)                  3422   кв.м  аварийного  жилья,  ветхого  6756  кв.м

С  учетом  средней  стоимости  1  кв.м.  на  строительство  жилья   - 20,0  тыс.руб.  в  деревянном  исполнении  необходимо  в  2014 году  -  22400,00 тыс.руб.  для  начала  строительства    14  одноквартирных    жилых  дома.

Программа  разработана  в  соответствии :

-  с  постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2005 года  № 865  «О   дополнительных  мерах  по  реализации  Федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2002 – 2010 г.г.,    Областной  целевой  программы  Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в  Иркутской  области  на  период  до  2019 года»  в  ред.  Постановления  Законодательного  собрания  Иркутской  области  от  17.09.2008 года  № 45/36 –ЗС.,  131 – ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  от  06.10.2003 года.

3. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  жильем  граждан,  проживающих  в  домах   признанных  в  установленном  порядке  непригодными  для  проживания.

Для  решения  проблемы  переселения  граждан  из  жилищного  фонда,  непригодного  для проживания,  необходимо  создание  нормативных,  финансовых  и  организационных  механизмов,  которые  позволят  достигнуть  поставленные  задачи  наиболее  эффективно.

Для  достижения  цели  необходимо  решить  следующие  задачи :

1) подготовка  условий  и  разработка  правовых  и методологических  механизмов  для  переселения  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда ;

2) обследование жилищного фонда, отнесенного к категории  ветхого и аварийного ;

3) решение вопросов социально-экономического и градостроительного  развития территории  Новоудинского  МО  (земельных  участков),  на  которых расположены ветхие и аварийные жилые дома ;

4) обеспечение роста темпов жилищного строительство  зданий  под жилье ;

5) формирование концепции застройки районов сосредоточения ветхого и аварийного жилищного фонда ;

6) формирование финансовых и инвестиционных  ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем ;

7) привлечение частных инвестиций в жилищное строительство ;

8) получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов областного бюджета ;

9) консолидация бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

4.  СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация  комплекса  мероприятий  рассчитана  на  2014 – 2019 годы.

1. На данном  этапе  (2014 – 2019 годы)  необходимо :

1)  подготовить  освобожденные  земельные  участки  для  нового  строительства;

2)  уточнить  реестр  аварийного  жилищного фонда  по  факту  сложившейся  ситуации ;

3)  подготовить  проектно-сметную документацию  на  строительство ;

4)  сформировать  жилищный фонд  для  переселения граждан  из  домов,  подлежащих  сносу ;

5)  ежегодно  уточнять  очередность  сноса  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда ;

6)  поэтапно  переселять  граждан,  проживающих  в  домах,  подлежащих  сносу ;

7)  осуществлять  частичный  снос  аварийного  и  ветхого  жилищного  фонда .

Мероприятия  реализации  Программы  могут  ежегодно  уточняться :

1)  после  утверждения  в  установленном  порядке  бюджета  Иркутской  области,  бюджета  Новоудинского  МО  на  очередной  финансовый  год  в  пределах  средств,  предусмотренных  указанными  бюджетами  на  реализацию  Программы ;

2)  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  (договорами),  результатом  которых  является  привлечение  дополнительных  источников  финансирования.

5.  ОБЪЕМЫ  И  ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  в соответствии с  действующим законодательством  за  счет  разных источников  финансирования,  в  том  числе :  средств  областного бюджета,  средств  бюджета  Новоудинского  МО,  иные  привлеченные  средства. Объем  капитальных  вложений,  направляемых  на  реализацию  Программы  на  2014 – 2019 годы,  составит  289600,00  тыс. руб.

Прогнозируемые  объемы  финансирования  приведены  в  таблице :

| № п/п | Год | Общий объем финансирования Программы по годам тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет поселения | Привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2014 | 22400,00 | 20832,00 | 1568,00 | 0,00 |
| 2 | 2015 | 35200,00 | 32736,00 | 2464,00 | 0,00 |
| 3 | 2016 | 46400,00 | 43152,00 | 3248,00 | 0,00 |
| 4 | 2017 | 49600,00 | 46128,00 | 3472,00 | 0,00 |
| 5 | 2018 | 65600,00 | 61008,00 | 4592,00 | 0,00 |
| 6 | 2019 | 70400,00 | 65472,00 | 4928,00 | 0,00 |

Расчет в потребности в финансовых средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в ходе реализации  Программы осуществляется с учетом общей площади аварийного жилищного  фонда,  планируемого  к сносу,  способа отселения граждан,  стоимости  1  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  на  первичном  рынке  на  территории  муниципального  образования ,  стоимости  строительства  согласно  проектно – сметной  документации  и  прогнозным  показателям.

Использование  бюджетных  ресурсов  для  переселения  граждан

из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда

Бюджетные  ресурсы  являются  основными  финансовыми  источниками  на  этапе  реализации  Программы,  их  доля  в  финансировании  Программы  будет  изменяться  в  зависимости  от  объемов  привлеченных  средств.

Бюджетными  ресурсами  являются  средства  областного  и муниципального  бюджетов,  направленные  на  финансирования  мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  жилья.

Дополнительные  бюджетные  ресурсы  для  переселения граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  могут  формироваться  за  счет  привлеченных  средств :

1) кредиты  банков  с  использованием  механизмов ипотечного  кредитования ;

2) средств  предприятий,  заинтересованных  в  реализации  Программы ;

3) свободные  денежные  средства  населения ;

4) средства застройщиков,  с  которыми  админстрацией  МО  заключается  договор о  развитии  застроенной  территории ;

5) иные  источники.

6.  МЕТОДЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация  Программы  осуществляется  комплексом  мероприятий,  представленном  в  приложении  1  к  Программе.

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами пути реализации  Программы включают  в себя работу по следующим направлениям :

1.  Формирование  реестра  ветхого  и  аварийного жилищного фонда

и  нормативно-правовой базы для переселения  граждан  из

ветхого  и  аварийного   жилищного  фонда

Формирование  реестра  ветхого  и аварийного  жилищного  фонда  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  признании  помещения  жилым помещением,  жилого помещения непригодным для проживания  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28.01.2006  №  47,  критериями и техническими условиями жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих и аварийных, установленными Постановлением Госстроя Российской Федерации  от  20.02.2004  № 10. Вопросы  признания  жилых домов  (жилых  помещений)  непригодными  для  проживания  решаются  межведомственной  комиссией,  созданной  в  установленном  порядке.

7. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Основными  критериями  эффективности  реализации  Программы  являются  количество  граждан,  переселенных  из ветхого и аварийного  жилищного  фонда,  и  площадь  аварийных  домов,  жители  которых  переселены  в  рамках  выполнения  Программы.

В  результате  реализации  Программы  (к  концу  2019 года)  с учетом фактического освоения средств  должно  быть  снесено  3422  кв.метра  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда.

ПЛАНОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Показатели выполнения Программы | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Число переселенных жителей в рамках реализации Программы | чел. | 724 |
| 2. | Доля жителей, переселенных в рамках реализации Программы, от общего числа жителей, проживающих в аварийных домах | % | 100 |
| 3. | Количество признанных аварийными и ветхими домами, жители которых переселены в рамках реализации Программы | дом | 181 |
| 4. | Доля аварийных домов, жители которых переселены в рамках реализации Программы | % | 100 |
| 5. | Общая площадь аварийных и ветхих домов, жители которых переселены в рамках реализации Программы | кв.м | 10178 |
| 6. | Доля площади аварийных и ветхих домов, жители которых переселены в рамках реализации Программы, по отношению к площади всех аварийных домов | % | 100 |
| 7. | Доля израсходованных средств от общего объема финансирования Программы | % | 100 |

Реализация  Программы  позволит :

1)  выполнить  обязательства  государства  перед  гражданами,  проживающими  в  непригодных  для  постоянного  проживания  условиях ;

2)  создать  благоприятные  условия  на  территории  Новоудинского  МО  для  ежегодного  роста  объемов  нового  жилищного  строительства ;

3)  снизить  социальную  напряженность  в  обществе ;

4)  создать  дополнительные  рабочие  места ;

5)  улучшить  демографическую  ситуацию ;

6)  улучшить  состояние  здоровья  населения;

7)  обеспечить  градостроительное  развитие  и  улучшение  внешнего  облика  населенных  пунктов  Новоудинского  МО.

8.  СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет   администрация  района.

Информация  о  финансировании  и ходе  реализации  Программы  ежеквартально  представляется  исполнителями  в  администрацию  района  и  в  министерство  строительства  и  дорожного  хозяйства  Иркутской  области.

Приложение  1

к  муниципальной  целевой

программе  «Переселение  граждан

из  ветхого  и  аварийного  жилищного

фонда  в  Новоудинском  МО  на период до 2019г.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  В  НОВОУДИНСКОМ  МО  НА ПЕРИОД ДО 2019  г.

| Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого и аварийного |
| --- |
| 1.1. | Формирование реестра ветхого (или) аварийного жилищного фонда (жилых помещений) с указанием : количества проживающих лиц и семей, вида собственности жилых помещений, отнесения жилых домов к памятникам историко-культурного наследия, основания признания жилья непригодным для проживания, информации о гражданах, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2014 - 2019 гг. | Без финанси - рования | Администрация Новоудинского МО |
| 1.2. | Уточнение данных о количестве проживающих в ветхом и (или) аварийном жилищном фонде (жилых помещениях) площади занимаемых ими помещений, документов правообладания. | 2014 - 2019 гг. | Без финанси - рования | Администрация Новоудинского МО |
| 1.3. | Постановка граждан, проживающих в ветхом и (или) аварийном жилищном фонде (жилых помещениях), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 2014 - 2019 гг. | Без финанси - рования | Администрация Новоудинского МО |
| 2.1. | Разработка схем и механизмов привлечения внебюджетных финансовых ресурсов; привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы | 2010 - 2019 гг | Без финанси - рования | Администрация Новоудинского МО, |
| 3.1. | Разработка градостроительной концепции застройки районов в населенных пунктах Новоудинского МО, в которых расположен ветхий и (или) аварийный жилищный фонд, на основании генерального плана муниципального образования | 2014 - 2018 гг | Без финанси - рования | Отдел СА и жилищной политики администрации района |
| 3.2. | Разработка и утверждение плана реализации земельных участков, подлежащих высвобождению после сноса ветхого и (или) аварийного жилищного фонда Новоудинского МО | 2014 - 2018 гг | Без финанси - рования | Администрация МО, КУМИ |
| 3.3. | Поэтапное переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилищного фонда непригодного для проживания | 2014 - 2019 гг. | 12800,00 | Администрация МО |
| 3.4. | Разработка и утверждение титульных списков строек, возводимых для переселения граждан из ветхого и (или) аварийного жилищного фонда | 2014 - 2019 гг | Без финанси - рования | Отдел СА и жилищной политики администрации района, администрация МО |
| 3.5. | Разработка и утверждение проектно – сметной документации на строительство жилья для переселения граждан из ветхого и (или) аварийного жилищного фонда | 2014 - 2018 гг |  | Отдел СА и жилищной политики администрации района, администрация МО |
| 4.1. | Строительство жилья, предназначенного для переселения граждан их ветхого и аварийного жилищного фонда, | 2014 - 2019 гг |  | Отдел СА и жилищной политики администрации района, администрация МО |